П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 17 июня 2019 г. | г. Светлоград | № 1298 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 08 ноября 2018 г. № 1982 «Об утверждении плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2019 год» (в редакции от 18 марта 2019 года № 677)

В соответствии с приказом министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 05 апреля 2019 года № 76-о/д «О проведении в 2019 году отбора муниципальных образований Ставропольского края для предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на софинансирование мероприятий по дорожной деятельности» администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 08 ноября 2018 г. № 1982 «Об утверждении плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2019 год» (в редакции от 18 марта 2019 года № 677) следующие изменения:

1.1. План проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2019 год изложить в прилагаемой редакции.

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить администрации Петровского городского округа Ставропольского края расходное обязательство на 2019 год по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренное планом ремонта, в сумме 108118400,00 рублей, в том числе за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края, предоставленных в форме субсидии 102712469,95 рублей, за счёт средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края 5405930,05 рублей».

1.3. В пункте 3 слова «равный 23751 метров» заменить словами «равный 15353 метров».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                    А.А.Захарченко

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

А.И.Бабыкин

Визируют:

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края						           В.П.Сухомлинова

Начальник правового отдела администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                            О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края					                  С.Н.Кулькина

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                        Е.И.Сергеева

Проект постановления подготовлен управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Е.В.Портянко

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 08 ноября 2018 г. № 1982 (в ред. от 17 июня 2019 г. № 1298) |

ПЛАН

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2019 год

| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Сроки произ-водства работ (начало – ввод) | Ввод мощ-нос-тей, км/м2 | Объём финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счёт |  | Доле-вое учас-тие бюд-жета МО, % | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонт и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | субсидии | бюджета МО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Поддержка дорожного хозяйства - всего | II-IV кв. 2019 | 15,353/ 89331 | 108118,40 | 102712,47 | 5405,93 | 5,0 | 15,353 |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | II-IV кв. 2019 | 15,353/ 89331 | 108118,40 | 102712,47 | 5405,93 | 5,0 | 15,353 |
|  | в т.ч. пообъектно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Гофицкое –Спицевка» по ул. Центральной (ПК 0+00 - ПК 15+50) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,01/ 60 | 72,03 | 68,43 | 3,60 | 5,0 | 0,01 |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к селу Донская Балка от автомобильной дороги «Светлоград - Благодарный – Буденновск» по ул. Ленина в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 2,0/ 12000 | 9220,92 | 8759,87 | 461,05 | 5,0 | 2,0 |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сараева в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,772/ 8860 | 11621,45 | 11040,38 | 581,07 | 5,0 | 1,772 |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красная, ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,436/ 2398 | 3509,63 | 3334,15 | 175,48 | 5,0 | 0,436 |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красной в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,39/ 7645 | 8174,94 | 7766,19 | 408,75 | 5,0 | 1,39 |
| 6. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Базарной в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,87/ 5220 | 5837,77 | 5545,88 | 291,89 | 5,0 | 0,87 |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 60 лет Октября в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,89/ 6380 | 7426,11 | 7054,80 | 371,31 | 5,0 | 0,89 |
| 8. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кисличан-ская (ПК 20+70км до 32+20км) (второй этап) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,15/ 6900 | 8910,78 | 8465,24 | 445,54 | 5,0 | 1,15 |
| 9. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крайней, пер. 2 - му Крайнему в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,33/ 7448 | 5204,72 | 4944,48 | 260,24 | 5,0 | 1,33 |
| 10. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пушкина (на участке между ул. Крупской и пл. 50 лет Октября) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставро-польского края | II-IV кв. 2019 | 0,33/ 3300 | 4742,50 | 4505,37 | 237,13 | 5,0 | 0,33 |
| 11. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовой (участок от ПК 19+00 до ПК 37+80)(второй этап) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,88/ 10030 | 13017,90 | 12367,01 | 650,89 | 5,0 | 1,88 |
| 12. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кузнечной (участок от ПК 5+40 до ПК 19+00) (второй этап) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,36/ 7480 | 11285,09 | 10720,84 | 564,25 | 5,0 | 1,36 |
| 13. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Бассейная (на участке от ПК 1+050км до ПК 1+800км) в городе Светло-граде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,75/ 4500 | 7727,97 | 7341,57 | 386,40 | 5,0 | 0,75 |
| 14. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сараева в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,605/ 3630 | 5965,57 | 5667,29 | 298,28 | 5,0 | 0,605 |
| 15. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Тутиновая (от ул. Спортивной до ул. Сараева) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,6/ 3480 | 5401,02 | 5130,97 | 270,05 | 5,0 | 0,58 |

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                               Е.И.Сергеева