ИНФОРМАЦИЯ

О ходе работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2023-2023 года.

Отопительный сезон в округе стартовал 17 октября. В первую очередь к теплу подключали учреждения здравоохранения, детские сады и школы. Также тепло поступило во все многоквартирные дома округа. Подключение округа к теплу прошло в штатном режиме, согласно графикам.

В округе работают шесть ресурсоснабжающих организаций, а также 2 управляющие организации, за которыми закреплены 77 многоквартирных домов. Теплом жителей обеспечивают 24 котельных - все снабжены необходимым запасом топлива, резервными источниками энергоснабжения. Для оперативной ликвидации порывов и других аварийных ситуаций в округе во всех службах сформированы аварийно-восстановительные бригады. В случае необходимости специалисты будут работать в круглосуточном режиме.

Очень важна работа дорожных служб в зимний период. Дороги местного значения в округе обслуживают 2 организации: ООО «ДПМК» и МБУ ПГО СК «Коммунальное хозяйство». С ООО «ДПМК» заключен муниципальный контракт на работы по зимнему содержанию дорог. Дороги регионального значения обслуживает ГУП СК «Ипатовское ДРСУ» на основании государственного задания. Сформированные патрули при выпадении снега в круглосуточном режиме следили за оперативной расчисткой и обработкой дорог. В первую очередь чистили дороги, по которым перевозят школьников и ходят регулярные автобусные маршруты.

Отопительный период еще не закончился, а в округе уже строятся планы на следующий сезон. Для снижения риска возникновения аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Петровского округа в 2023 году на капитальный и текущий ремонт, а также модернизацию объектов газового хозяйства заложено 2 300,00 тыс. рублей; на замену ветхих электросетей (5,498 км) заложено 4 191,22 тыс. рублей, на систему водоснабжения - 6 300,00 тыс. рублей.

На подготовку жилищно-коммунального хозяйства округа к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов из всех источников финансирования израсходовано 5 727,20 тыс. рублей. В настоящее время обстановка в Петровском городском округе имеет следующие показатели:

1. Жилищное хозяйство

На обслуживании управляющих компаний осуществляющих свою деятельность в г. Светлограде находится 77 жилых многоквартирных дома, общей площадью 120,97 тыс. м2. Всеми многоквартирными домами получены паспорта готовности к отопительному периоду.

2. Водоснабжение и канализация

Филиалом государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» производственно-техническое подразделение Светлоградское в 2022 году произведен капитальный ремонт водопроводных объектов на сумму 3022,773 тыс. руб., а текущий ремонт - на 1126,6 тыс. рублей, заменили 2,520 км трубопровода и 0,12 км канализационных сетей.

К работе в зимних условиях 2022-2023г подготовлены 952,127 км разводящих водопроводных сетей, 29,055 км канализационных сетей, 15 водопроводных насосных станций, 4 канализационные насосные станции и станция водоподготовки.

С 2023 года сотрудниками ПТП «Светлоградское» были выполнены плановые работы по ремонту магистрального водовода. В Петровском городском округе выполнены мероприятия по замене аварийных участков разводящих водопроводных сетей протяженностью 600 м.

На постоянной основе центральной лабораторией осуществляется контроль качества подаваемой и исходной воды, а также сброса промывных вод станции водоподготовки. Контроль за ходом очистки и качества сброса очистных сооружений канализации (ОСК) также осуществляется лабораторией.

На сегодняшний день ведутся плановые работы по промывке и обеззараживанию резервуаров чистой воды на территории округа, согласно графика.

Для бесперебойной подачи воды потребителям округа ресурсоснабжающей организацией продолжаются работы по ремонту на водоводах, разводящих и канализационных сетях.

Автотранспорт и землеройная техника подготовлены и работают исправно в зимних условиях. Весь состав аварийно-диспетчерской службы предприятия обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты

3. Теплоснабжение

Теплоснабжающими организациями теплоэнергетического комплекса на территории округа являются: Петровский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго», Минераловодский территориальный участок Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО РЖД, филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП Светлоградское.

Они обеспечивают бесперебойную подачу теплоносителя потребителям.

На территории Петровского городского округа находятся 24 источника теплоснабжения.

Все котельные находятся в работе.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в филиале ГУП СК «Крайтеплоэнерго» создан резерв материальных ресурсов, согласно приказу №63 от 08.02.2022 г. (в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 63 от 21.12.1994 г.) В Петровском филиале ГУП СК «Крайтеплоэнерго» было зафиксировано всего 4 инцидента на системах теплоснабжения.

- 12.12.22 г. на котельной № 31-16 по адресу пл. Выставочная №44Б произошла утечка в системе теплоснабжения, был произведен ремонт участка тепловой сети ф-100мм протяженностью 4м от ТК-8 до ТК-9.

- 20.12.22 г. на котельной № 31-01 по адресу Пушкина 2 в 11:00 произошла утечка в системе теплоснабжения, был произведен ремонт участка сети от здания Военкомата до ТК-11/12 ул. Кузнечная 24.

- 12.01.23 г. на котельной № 31-16 по адресу пл. Выставочная №44Б в 10:55 мин произошла утечка в системе теплоснабжения, была произведена замена участка сети ф-150 протяжностью 6 м от ТК15Г до МКД-№8.

Все локальные повреждения на сетях устранены в регламентные сроки. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- 11.02.23 г. на котельной № 31-16 по адресу пл. Выставочная № 44 Б в 14:35 произошла остановка котельной в связи с утечкой теплоносителя. Аварийной бригадой утечки на тепловых сетях не обнаружено. Заявка была переда в управляющую компанию ИП Шамухин. В 17:30 управляющая компания обнаружила порыв в системе отопления жилого дома по адресу пл. Выставочная, д. 4, кв. 4 на отопительном приборе, дом перекрыт. В 17: 30 производится напитка системы теплоснабжения. В 20:00 котельная в работе.

4. Газоснабжение

По состоянию на февраль 2023 года газораспределительная сеть Петровского городского округа работает в штатном режиме, регламентные работы выполняются в соответствии с утвержденными графиками.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду АО «Светлоградрайгаз» выполнены следующие виды работ:

- по программе технического перевооружения заменено 4 шкафных газорегуляторных пункта (ШГРП). По программе капитального ремонта заменено 3 шкафных газорегуляторных пункта, 2 газорегуляторные установки (ГРУ) и 2 станции катодной защиты;

- обследование приборным методом контроля плотности и качества изоляции подземных газопроводов - 104,107 км газопроводов;

- текущий ремонт газовых колодцев и запорной арматуры - 1209 шт.;

- окрашено надземных газопроводов - 23,81 км газопроводов;

- текущий ремонт ГРП - 77 шт., ШРП - 316 шт.;

- диагностирование подземных газопроводов - 6,419 км.

Подготовлены к работе в осенне-зимний период 935,10 км сетей газораспределения и газопотребления.

5. Электроснабжение

Основными задачами филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Светлоград при подготовке к ОЗП были - выполнение плановых работ, направленных на повышение надежности электросетей, улучшение качества поставляемой электроэнергии, снижение технических потерь.

В соответствии с планом ОЗП 22-23 года выполнена реконструкция с замененной сетей по улицам: Песчаная, Солнечная, Комсомольская, Холмистая, Цветочная, Вишневая, Калинина, Кисличанская, территория садоводческого общества "Криница", Ореховая, пер. Громова, пл. Выставочная, Юбилейная, Мичурина, Пушкина, Отрадная, общей протяженностью 8,682 км. В том числе замена неизолированных проводов на провод СИП, замена вводов, замена деревянных опор.

Выполнен капитальный ремонт линий электропередач по улицам: Лесная, Калинина, Садовая, Кузнечная, Чкалова, Набережная, Красногвардейская, общей протяженностью 2,55 км.

Выполнена реконструкция 4-х трансформаторных подстанций.

Произведен текущий ремонт трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий в объеме 100% от запланированного. В том числе проверено электроснабжения котельных и других социально значимых объектов.

Проведен спил аварийных деревьев, расположенных в участках охранной зоны линий электропередач общей протяженностью 25 км.

На складе филиала имеется аварийный запас материалов.

Филиал обеспечен исправной техникой, в том числе 3 автоподъемника, 1 автокран, 1 бур.

Предприятие работает в штатном режиме, схема сетей не имеет отклонений, выполнение намеченных работ идет в плановом режиме.

Филиалом получен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2022-2023.

За время прохождения ОЗП не было аварийных отключений, затрагивающих социально значимые объекты.

Как правило, большинство нештатных ситуаций можно избежать, если профилактика проведена должным образом. И этого мы требуем от всех руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа. Осенне-зимний период проходит без срывов, и это общая заслуга – и энергетиков, и газовиков, и муниципальной власти, и самих жителей. Только с таким подходом мы можем обеспечить население округа стабильным теплом, наладить бесперебойное энергоснабжение и водоснабжение.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации - начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края |   А.И.Бабыкин |